Приложение № 2

к отчету об исполнении бюджета

Оконешниковского муниципального района

Омской области за 2024 год

от «___» апреля 2025 года

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Оконешниковского муниципального района Омской области

за 2024 год

рублей

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог | 16 189 239,49 | 5 769 999,98 | 35,6 | Не исполнено 10 419 239,51 рублей. Оплата произведена на фактический объем выполненных работ |
| Итого: | 16 189 239,49 | 5 769 999,98 | 35,6 |  |